**Formato de Informe de Seguimiento**

|  |  |
| --- | --- |
| Miembros del equipo: | Juan Rubio, Melisa Ballesteros, Faiber Piedrahita, Joseph Cárdenas, Anderson Romero |
| Sprint No.: 1 |  |
| Semana 3 (22 aug – 26 aug |  |

1. Primera reunión (plan inicial del sprint) - lunes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio |  |  |  |
| Melisa | Revisión del repo y Figma. Definí objetivo: ver **/admin/home** tras login. Listé tareas: login demo, ProtectedRoute, redirección por rol, botón de logout, y pulir AdminHomePage. | Montar entorno local, validar rutas actuales y preparar LoginPage para redirigir por rol. | Falta confirmación de credenciales/seed de usuarios del backend. |
| Faiber |  |  |  |
| Joseph |  |  |  |

1. Reunión diaria de seguimiento - martes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio |  |  |  |
| Melisa | el proyecto local, validé que cargue el login. Empecé a revisar AuthContext.login y la navegación post-login. | Intentar acceso con “modo demo” (sin backend) y probar redirección a /admin/home. | Sin usuarios/seed; dudas de cómo determinar el rol desde el front.. |
| Faiber |  |  |  |
| Joseph |  |  |  |
| Anderson | Creé rama **feature/crear-actividad** desde develop. Implementé vista base **CreateActivity** (HTML/CSS plano) y añadí la ruta **/actividades/crear** en App.jsx. Ajusté estilos en App.css. Preparé entorno (Node/Vite) y validé npm run dev. | Completar maquetación de CreateActivity y enlazar con componentes reutilizables. Subir primer commit y abrir PR hacia develop. | Completar maquetación de CreateActivity y enlazar con componentes reutilizables. Subir primer commit y abrir PR hacia develop. |

1. Reunión diaria de seguimiento - miércoles.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio |  |  |  |
| Melisa | No logré avanzar en el ingreso como admin. Me quedé en el login por **problemas con usuarios/rol**. Detecté y corregí tema de dependencias: clave duplicada de react-icons y conflicto con imports. El login quedó visualmente OK. | Activar demo en AuthContext (retornar { role: "ADMIN" }) y forzar navegación a /admin/home. | Falta total de credenciales; RoleContext no sincroniza rol del usuario. |
| Faiber |  |  |  |
| Joseph |  |  |  |
| Anderson | |  | | --- | |  |  |  | | --- | |  |   Creé **feature/notificaciones**. Implementé NotificationsPage, componentes Modal y Toast, y añadí la ruta **/notificaciones**. Agregué vistas auxiliares: CampaignsView y CreateNotificationView. Instalé dependencias faltantes (@tailwindcss/vite, react-icons) | Pulir estilos en App.css, ajustar Sidebar/StudentSidebar y preparar PR a develop. | Errores por dependencias faltantes y 404 por URL equivocada (/actividades/notificaciones → debía ser /notificaciones). |

1. Reunión diaria de seguimiento - jueves.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio |  |  |  |
| Melisa | Intenté activar el demo y cambiar la redirección, pero no conseguí ver /admin/home. Ajusté partes del código pero no hubo cambio visible. | Añadir ruta protegida mínima y probar navegación directa a /admin/home tras login (aunque sea temporal). | Incertidumbre sobre dónde colocar exactamente los cambios; sin confirmación del backend. |
| Faiber |  |  |  |
| Joseph |  |  |  |
| Anderson | |  | | --- | |  |  |  | | --- | |  | | Limpieza del repo: descarté node\_modules en GitHub Desktop; revisión de .gitignore local; commits de UI (Rating/Comments/StatCard/Tag) y actualización de rutas. Abrí PR **feature/notificaciones → develop** (estado **Able to merge**). | | Atender revisión del equipo, ajustar feedback y, tras aprobación, mergear a develop. Plan: refinar notificaciones/campañas. | Muchos conflictos al momento de hacer pull hacia develop los cuales se resolvieron |

1. Reunión diaria de seguimiento - viernes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Rubio |  |  |  |
| Melisa | Documenté bloqueos y definí plan de acción para el próximo día de trabajo: demo en login, redirección por rol y ruta protegida. Sin entregables funcionales nuevos. | Implementar los cambios mínimos para entrar como admin y capturar evidencias (login → /admin/home). | Dependencia de decisiones del equipo sobre usuarios y rol; falta de endpoint/seed para validar flujo real. |
| Faiber |  |  |  |
| Joseph |  |  |  |
| Anderson | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Modificaciones al apartado de notificaciones al cual se le implementaron nuevos diseños y funcionalidades | | Pulir estilos en App.css tanto para notificaciones como crear actividad y comentarios | No hubo problemas |

Conclusiones: